PLAN DE PRUEBAS

**Historial de Versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Detalle** | **Autor** |
| 01 | 21/06//2023 | Versión inicial con plan de pruebas de última morada | RCEM |
| 01 | 23/06/2023 | Versión inicial con plan de pruebas de última morada | DJAP |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Contenido**

[Introducción 3](#_Toc524876884)

[Elementos a probar 3](#_Toc524876885)

[Características a probar 3](#_Toc524876886)

[Características que no se probarán 3](#_Toc524876887)

[Enfoque 3](#_Toc524876888)

[Criterios de evaluación de prueba 3](#_Toc524876889)

[Entregables de pruebas 4](#_Toc524876890)

[Tareas de prueba 4](#_Toc524876891)

[Requerimientos 6](#_Toc524876892)

# Introducción

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | | **TIPO DE PROYECTO** | |
| Funeraria la Ultima Morada de SA de CV | | Software | |
| **DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS** | | | |
| Archivo de BD miultimamorada.sql donde se encuentra el llenado de las tablas de la base de datos con información de prueba | | | |
| **EQUIPO DE PROYECTO** | | | |
| **Líder de Equipo** | Roberto Carlos Esquivel Miranda | **Encargado de Pruebas** | Roberto Carlos Esquivel Miranda |

# Elementos a probar

## Características a probar

Se probarán todos los casos de uso generados durante el proyecto

## Características que no se probarán

Ninguna

# Enfoque

\*Se desarrollarán y ejecutarán casos de prueba por cada usuario.

\*Se realizarán las pruebas con datos semejantes a los reales en una demostración y capacitación al cliente.

# Criterios de evaluación de prueba

80% Porcentaje mínimo de casos de prueba exitosos

# Entregables de pruebas

\*Casos de prueba

\*Datos de prueba

# Tareas de prueba

Cronograma de actividades

| **Tarea** | **Prioridad** | **Calendarización** | **Responsable** | **Producto** | **Dependencias** | **Aprobaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probar CU1 Inicio de sesión | Alta | 21/06/2023 | EAAP | Casos de prueba CU1 | Requiere la base de datos con información de prueba | 2 |
| Probar CU3 modificación de contraseña | Baja | 26/06/2023 | OBH | Casos de prueba CU3 | Requiere la base de datos con información de prueba | 1 |
| Probar CU4 registro y gestión de cuentas de usuarios | Alta | 21/06/2023 | RCEM | Casos de prueba CU4 | Requiere la base de datos con información de prueba | 3 |
| Probar CU5 registro de planes previsorios | Alta | 21/06/2023 | RCEM | Casos de prueba CU5 | Requiere la base de datos con información de prueba | 1 |
| Probar CU6 Consulta de reportes | Media | 20/06/2023 | MAG | Casos de prueba CU6 | Requiere la base de datos con información de prueba | 3 |
| Probar CU7 registro de contratos | Alta | 22/06//2023 | OBH | Casos de prueba CU7 | Requiere la base de datos con información de prueba | 1 |
| Probar CU8 Pago Mensual | Alta | 21/06/2023 | DJAP | Casos de prueba CU8 | Requiere la base de datos con información de prueba | 2 |

# Requerimientos

Entorno

* Software XAMPP Control Panel v3.3.0, Navegador Google Chrome, Sistema Operativo Microsoft Windows 7 o Superior

Personal

* Encargado de Pruebas